| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 12 | » | 01 | 20 | 15 | г. |  | № | 2 |
| п.г.т. Приобье |

О мероприятиях по организации

безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем на территории

городского поселения Приобье

в весенне-летний период 2015 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь:

1. Утвердить План мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период в 2015 году (прилагается).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского поселения Приобье:

2.1. Обеспечить своевременное осуществление комплекса первоочередных мер по защите населения, объектов производственного назначения, расположенных в зонах вероятного затопления;

2.2. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

2.3. Организовать контроль за состоянием гидротехнического сооружения «Дамба обвалования».

3. Руководителям предприятий, учреждений независимо от форм собственности на территории поселения:

3.1. Разработать и предоставить на согласование (в двух экземплярах) оперативный план эвакуации своих работников и материальных ценностей с использованием всей имеющейся автомобильной техники и плавучих средств до 01 марта 2015 года.

3.2. Создать аварийные бригады и провести с ними инструкторско-методическое занятие по решению предстоящих задач, установить (по мере необходимости) их круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения последствий весеннего паводка;

3.3. До начала ледохода провести (по мере необходимости) эвакуацию материальных ценностей из зон возможного затопления.

4. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ведущему специалисту Черкашину Сергею Сергеевичу тел.: 8929-204-2415, в рабочее время в администрацию городского поселения по тел: (34678)32-4-73, в отдел гражданской защиты населения Думы Октябрьского района тел: (34678)28-1-15, 28-0-15, в не рабочее время в единую дежурно - диспетчерскую службу по чрезвычайным ситуациям Октябрьского района тел: (34678) 2-13-09.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Приобье по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

Глава городского поселения Приобье 						Е.Ю. Ермаков

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения Приобье

от «12»___01__2015 года №2

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕДОХОДОМ И ПОЛОВОДЬЕМ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 2015 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение предварительного прогноза данных по уровню паводковых вод и возникновения возможных негативных последствий, обсудить данный вопрос на КЧС и ОПБ | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье | до начала ледохода, но не позднее 30.04.2015г. (уточняется согласно прогноза) |
| 2 | Произвести осмотр гидротехнического сооружения (дамбы) в г.п. Приобье с составлением акта осмотра. | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье | апрель-май (после схода снега) |
| 3 | Провести осмотр линий электроснабжения, связи, мостов, накопителей жидких отходов, водопропускных устройств | Руководители объектов экономики г.п. Приобье | до начала ледохода |
| 4 | Представить список техники, которая может быть задействована в случае возникновения ЧС | Руководители предприятий и организаций | до 01.03.2015г. |
| 5 | Подготовить автотранспортную технику, плавучие средства к возможным ремонтно-восстановительным работам, а также эвакуационным мероприятиям | Руководители предприятий и организаций | до 01.04.2015г. |
| 6 | Создать аварийные бригады и провести с ними инструктажи и методические занятия по решению задач связанных с возможным возникновением ЧС | Руководители предприятий и организаций | до 01.04.2015г. |
| 7 | Обеспечить ежедневный осмотр Дамбы обвалования с составлением акта | МП «ЭГК» | с началом ледохода |
| 8 | Установить круглосуточное дежурство совместно с администрацией г.п. Приобье в случае подъема уровня паводковых вод до отметки 20,8 м. | МП «ЭГК» | на протяжении ледохода и половодья |
| 9 | Проведение тактико-специального учения (ТСУ) в г.п. Приобье на тему: «Действия руководящего состава г.п. Приобье при возникновении ЧС на гидротехническом сооружении «Дамба обвалования» | Эвакуационная комиссия, представители администрации Октябрьского района (по согласованию) | до 10.05.2015г. |
| 10 | Провести комплексную тренировку сил и средств задействованных в противопаводковых мероприятиях | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье с отделом ГЗН | по согласованию с ГЗН |
| 11 | Уточнить планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения угрозы затопления | Руководители предприятий и организаций | до 01.05.2015г. |