| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| « | 10 | » | 03 | 20 | 20 | г. |  | № | 12 |
| п.г.т. Приобье Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье На основании пункта 4 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой от 12.10.2015г., в целях осуществления координации и контроля за исполнением мероприятий и мониторингу организации работ по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства: 1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье, согласно приложению. 2. Распоряжение администрации городского поселения Приобье от 24.08.2018 №104 «О внесении изменений в распоряжение администрации гп Приобье от 18.03.2016 №13 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье», признать утратившим силу. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности. |
| Глава городского поселения Е.Ю. Ермаков |

|  | Приложение к распоряжению администрации городского поселения Приобье от « » 2020 №____ |
| --- | --- |
| План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Информация о проделанной работе, информация об исполнении, причинах неисполнения, планируемая дата исполнения мероприятия |
| 1. | Инвентаризация земельных участков на территории МО гп Приобье, с целью выявления земельных участков, свободных от прав третьих лиц | До 31.03.2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено | Постановлением администрации гп Приобье от 15.08.2015г. №334 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для ИЖС из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным категориям граждан» (в ред. от 25.12.2015г №588), утверждено 2 земельных участка |
| 2. | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | До 30.05.2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) Финансово- экономический отдел (Дмитриева Л.К.) | Исполнено, предоставлено | Осуществляется раздел двух земельных участков: ул.Севатопольская, д.49 на 2 земельных участка; ул.Центральная, в районе д.17 – на 9 земельных участков |
| 3. | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, необеспеченных инженерной инфраструктурой | До 30.04.2016г. | Администрация Октябрьского района | Исполнено в декабре 2017 | Проект планировки, проект межевания по ул.Береговая (собственность Администрации Октябрьского района) |
| 4. | Резервирование земельных участков для предоставления гражданам, относящимся к льготной категории, на 2016 – 2020 гг. | май 2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено (передача в муниципальную собственность МО гп Приобье в июле 2018) | 16 земельных участков по ул.Береговая (присвоен адрес: мкр.Лесников) |
| 5. | Предоставление земельных участков гражданам, состоящих на учете, относящихся к категории граждан, имеющих трех и более детей | декабрь 2018г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено в декабре 2018 | Предоставлено 13 земельных участков, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 6. | Предоставление земельных участков иным категориям гражданам, состоящих на учете | февраль 2019г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено в феврале 2019 | Предоставлено 5 земельных участков, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 7. | Предоставление земельных участков иным категориям гражданам, состоящих на учете | декабрь 2020г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) |  |  |