Приложение 2

Плановые показатели по благоустройству территорий

муниципального образования городское поселение Приобье в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование мероприятий | Перечень благоустраиваемых территорий | Виды работ, исходя из минимального перечня | |
| 2018 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. мкр. Газовиков д. 14г | Ремонт дворового проезда, 1000 м2 | |
|  | Освещение – устройство освещения дворовой территории | |
|  | Скамейки – 2 шт. | |
|  | Урны – 2 шт. | |
|  | 2. ул. Крымская д. 43а | Ремонт дворовых проездов, 760 м2 | |
|  | Освещение – ремонт освещения на входных группах | |
|  | Скамейки – 2 шт. | |
|  | Урны – 2 шт. | |
|  | Благоустройство общественных территорий | 1. ул. Крымская в районе д.4, д. 4а, д. 5 | Строительство тротуара, 140 м | |  | |
|  | 2. ул. Крымская 1п | Строительство тротуаров,  устройство освещения  на земельном участке для устройства сквера | |  | |
|  | 3. мкр. Газовиков в районе дома № 26 | Устройство детского спортивного комплекса | |
|  |  | 4. Парк по ул. Югорская 5п | Оснащение парка малыми архитектурными формами | |
|  |  | | | |
| 2019 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. ул. Строителей д. 57 | Ремонт дворовых проездов, 300 м2 | |
|  | Освещение – устройства освещения дворовой территории | |
|  | Скамейки – 4 шт. | |
|  | Урны – 4 шт. | |
|  | 2. мкр. Газовиков д. 6б | Ремонт дворовых проездов – 600 м2 | |
|  | Освещение – устройство освещения на входных группах | |
|  | Скамейки – 2 шт. | |
|  | Урны – 2 шт. | |
|  | Благоустройство общественных территорий | 1. Обелиск «Слава войну победителю» по ул. Спортивная 14а | Реконструкция |  | |
|  | 2. ул. Портовая | Строительство тротуара, длиной 1200 м | | |
|  |  | | |  |
| 2020 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. ул. Крымская д. 43а | Устройство детской игровой площадки (дополнительный перечень) |  | |
|  | Благоустройство общественных территорий | 1. ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до м/на «1000 мелочей», от д.№ 12а ул. Крымская до т/ц «Пятерочка» | Строительство тротуара, длиной 620 м, 150 м |  | |
|  |  | 2. пер. Уральский от ж/д переезда до остановки «мкр. Мостотряд» | Строительство тротуара, длиной 350 м |  | |
|  |  | 3. ул. Портовая, в районе участковой больницы | Устройство автомобильной стоянки |  | |
|  | 4. мкр. Газовиков | Оснащение спортивного комплекса | |
|  | 5. Парк по ул. Югорская 5п | Оснащение парка малыми архитектурными формами |  | |
|  |  | | |  |
| 2021 год | Благоустройство общественных территорий | 1. Территория по ул. Школьная д. 5 со стороны ул. Строителей | Устройство стоянки для автомобилей |  | |
|  | 2. Бульвар по ул. Набережная | Устройство тротуаров, ограждения бульвара, освещения, лавочек, урн |  | |
|  | 2. Земельный участок для устройства сквера по ул. Крымская 1п | Оснащение парка |  | |
|  | 4. Парк по ул. Югорская 5п | Заполнение парка малыми архитектурными формами |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 2022 год | Благоустройство общественных территорий | 1. мкр. Газовиков в районе дома № 26 | Заполнение спортивного комплекса |  | |
|  | 2. Детская игровая площадка Югорская 5а | Установка дополнительного игрового оборудования |  | |
|  | 3. Детская игровая площадка по ул. Школьная 3п | Установка дополнительного игрового оборудования |  | |
|  | 4. ул. Таежная | Строительство тротуара 570 м |  | |
|  | 5. пер. Российский | Строительство тротуара 295 м |  | |
|  | 6. ул. Мостостроителей | Строительство тротуара790 м |  | |
|  |  |  |  |  | |

ь